道路桥梁工程技术专业2014级学生公路内业实训计划

随着2014级道路桥梁工技术专业学生小浪底综合实训的结束，道路桥粱工程技术专业2014级学生公路内业实训也逐步展开，为保证内业实训工作顺利完成，现对道路桥梁工程技术专业内业实训做以下安排：

一、实训目的

道路勘测实习的内业设计是外业工作的继续与深化，是在纸上定线和现场测量的基础上，通过对已有资料的综合分析和研究，进一步完善路线的纵断面和横断面设计，使设计方案具体化。同时按照交通部颁布的《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的规定和《公路工程基本建设项目设计文件图表示例》的要求，进行设计文件编制，编写设计说明和施工图表等。

- 实训内容及时间安排

根据我院道路桥梁工程技术专业教学进程安排，道桥2014级10个班在2016.10.10-2016.11.26期间分批完成小浪底实训基地张岭码头-S245段公路设计工作。每班实训安排时间为2周。

具体实训内容及进程安排如下表：

| 日期 工作内容 班级 | 10.10 | 10.10-10.15 | 10.16-10.18 | 10.19-10.21 | 10.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道桥14级1-6班 | 动员及准备 | 路线部分 | 路基路面部分 | 桥涵部分 | 整理成果 |

| 日期 工作内容 班级 | 10.17 | 10.17-10.22 | 10.23-10.25 | 10.26-10.28 | 10.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道桥14级7、8班 | 动员及准备 | 路线部分 | 路基路面部分 | 桥涵部分 | 整理成果 |

| 日期 工作内容 班级 | 11.14 | 11.14-11.19 | 11.20-11.22 | 11.23-11.25 | 11.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道桥14级9、10班 | 动员及准备 | 路线部分 | 路基路面部分 | 桥涵部分 | 整理成果 |

注：因国庆节放假，道桥14级前6个班的内业实训时间减缩1周，表中按照2周实训时间统一安排进度，请相关教师及学生按表中安排进度完成内业工作。

三、实训的组织管理

1、公路学院相关领导、教师负责本次实训的领导管理和技术指导工作，派出以下教师具体负责本次实训的技术指导工作，具体安排如下：

实训负责人：游江涛、宁金成、王轩、郑云鹏、王菊蕊

实训技术总负责人：王菊蕊  闫海峰  孙丽萍

实训所用软件的准备、管理和维护：朱铁增（15803887650）

实训班级辅导员： 道桥14301-14304  高亮（18538267908）

道桥14305-14308  乔裕龙（18537167807）

道桥14309-14310  程芳（13783691259）

实训技术指导教师安排：

| 实训班级 | 指导教师 |
| --- | --- |
| 道桥14301班 | 何晨 （13938576697） 贾悦（13598426053） |
| 道桥14302班 | 闫海峰（13598871873） 孙振华（13460362318） |
| 道桥14303班 | 郭朋朋（13598897343） 潘登（13937132887） |
| 道桥14304班 | 程修萍 （15838259489）王菊蕊 （15838341263） |
| 道桥14305班 | 曹学禹 (13525562735) 李旭丹 (15637153897) |
| 道桥14306班 | 董笑慧 (13849183817) 韩文杰 (18638760833) |
| 道桥14307班 | 曹帅 (18703672571) 孟国栋 (13526481967) |
| 道桥14308班 | 吴晶 (13623820719) 张艳华 (18239994079) |
| 道桥14309班 | 李俊峰 (18837154917) 刘建（13523080404） |
| 道桥14310班 | 刘伟（15036189597） 蒋丽君（13633847819） |

2、各实训班级的实训工作组织：

由班级辅导员和班干部负责本班实训总体管理工作，各班以小组制进行分工设计工作，每班分8个实训小组，每组选组长一名负责本组的实训管理工作。分组名单需交院办、班级辅导员、班干部、实训指导老师、各组组长各一份。

四、实训纪律

实训期间原则上不许请假，如有特殊属实情况须经公路学院领导、班级辅导员和实训指导教师批准方可请假。班级辅导员和实训指导教师随机点名，点名不在者按旷课处理。累积旷课两次者实训成绩按0分记。

五、实训结束应交资料

实训结束后每组需递交小浪底实训基地张岭码头-S245段公路设计成果一份。

公路学院

2016年9月